LỘ TRÌNH CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG AI PHÂN TÍCH CV VÀ ĐÁNH GIÁ KHOẢNG CÁCH KỸ NĂNG

Lộ trình thực hiện từ A–Z dành cho đồ án cá nhân

# 1. Thông tin tổng quan

Tên đề tài: “Xây dựng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích CV và đánh giá khoảng cách kỹ năng nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp”.

Tên ngắn: “Hệ thống AI phân tích CV và đánh giá khoảng cách kỹ năng”.

Mục tiêu của lộ trình là xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh cho phép người dùng tải CV, sử dụng AI để phân tích nội dung, hình thành hồ sơ kỹ năng, so sánh với yêu cầu của vị trí nghề nghiệp, tính Match Score, xác định Skill Gap và đề xuất kỹ năng cần bổ sung.

# 2. Luồng nghiệp vụ cốt lõi

Đăng ký/Đăng nhập → Hồ sơ cá nhân → Upload CV → Trích xuất nội dung CV → AI phân tích → Chuẩn hóa kỹ năng → Skill Profile → Chọn vị trí công việc → So sánh CV với Job → Match Score → Skill Gap → Đề xuất kỹ năng cần bổ sung.

# 3. Phạm vi đồ án

## 3.1. Chức năng bắt buộc

Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên/đổi mật khẩu.

Quản lý hồ sơ cá nhân.

Upload và quản lý nhiều CV PDF/DOCX.

AI phân tích CV: học vấn, kinh nghiệm, dự án, kỹ năng, chứng chỉ.

Chuẩn hóa kỹ năng về một danh sách kỹ năng thống nhất.

Quản lý danh sách vị trí công việc và yêu cầu kỹ năng.

So sánh CV với một vị trí công việc.

Tính Match Score.

Phân tích Skill Gap: Đã đáp ứng / Cần cải thiện / Còn thiếu.

Đề xuất kỹ năng cần bổ sung và định hướng học tập.

## 3.2. Chức năng mở rộng

AI cải thiện nội dung CV.

So sánh một CV với nhiều vị trí công việc.

AI Career Advisor.

Lộ trình học tập theo Skill Gap.

Theo dõi tiến độ cải thiện kỹ năng.

AI phỏng vấn thử.

Gợi ý dự án nên thực hiện để bổ sung CV.

Thống kê xu hướng kỹ năng tuyển dụng.

Nguyên tắc: chỉ triển khai chức năng mở rộng sau khi toàn bộ chức năng bắt buộc đã ổn định.

# 4. Công nghệ đề xuất

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript |
| Backend | FastAPI hoặc Node.js/Express |
| Database | MySQL hoặc PostgreSQL |
| AI | LLM API + NLP/Embedding khi cần |
| Authentication | JWT + password hashing |
| API | REST API |
| Version control | Git + GitHub |
| Thiết kế | Figma |
| Triển khai | Vercel cho Frontend; Render/Railway/VPS cho Backend; Database cloud nếu cần |

# 5. Lộ trình A–Z

## PHASE 0 — Chốt phạm vi đồ án

Thời lượng dự kiến: 1–2 ngày.

Chốt tên đề tài, mục tiêu và phạm vi.

Xác định 10 chức năng bắt buộc và danh sách chức năng mở rộng.

Không biến hệ thống thành nền tảng tuyển dụng đầy đủ như LinkedIn/TopCV.

Xác định luồng demo chính: CV → AI → Skill Profile → Job → Match Score → Skill Gap → Recommendation.

## PHASE 1 — Phân tích nghiệp vụ

Thời lượng dự kiến: 3–5 ngày.

Xác định Actor: User và Admin.

Viết mục tiêu của từng Actor.

Liệt kê yêu cầu nghiệp vụ.

Xác định dữ liệu đầu vào, xử lý và đầu ra của từng chức năng.

Đặc tả các Use Case quan trọng: đăng nhập, upload CV, phân tích CV, so sánh Job, Skill Gap.

## PHASE 2 — Use Case & yêu cầu hệ thống

Thời lượng dự kiến: 2–3 ngày.

Vẽ Use Case Diagram tổng quát.

Đặc tả từng Use Case bằng tiền điều kiện, luồng chính, luồng ngoại lệ và hậu điều kiện.

Phân loại Functional Requirements và Non-functional Requirements.

Xác định quyền User/Admin.

## PHASE 3 — Thiết kế Database

Thời lượng dự kiến: 3–5 ngày.

Thiết kế users, profiles, cvs, skills, cv_skills, jobs, job_skills, skill_gaps, learning_paths, learning_progress.

Cân nhắc thêm cv_experiences, cv_projects, cv_educations, certificates nếu cần lưu chi tiết.

Vẽ ERD.

Tạo migration/schema và dữ liệu mẫu.

Kiểm tra khóa chính, khóa ngoại, index và tính toàn vẹn dữ liệu.

## PHASE 4 — Thiết kế kiến trúc

Thời lượng dự kiến: 2–3 ngày.

Chọn kiến trúc phân tầng: Controller → Service → Repository → Database.

Thiết kế Frontend → REST API → Backend → Database/AI/File Storage.

Không dùng microservices vì đây là đồ án cá nhân mức trung bình.

Xác định luồng xử lý AI và luồng upload file.

## PHASE 5 — Thiết kế UI/UX

Thời lượng dự kiến: 4–7 ngày.

Thiết kế Login/Register.

Dashboard.

Profile.

CV Management.

AI Analysis.

Skill Profile.

Job List/Job Detail.

Match Result.

Skill Gap.

Admin.

Ưu tiên thiết kế desktop web; đảm bảo responsive ở mức cơ bản.

## PHASE 6 — Setup dự án

Thời lượng dự kiến: 1–2 ngày.

Tạo repository GitHub.

Tạo frontend và backend.

Cấu hình biến môi trường.

Kết nối database.

Thiết lập ESLint/formatter nếu dùng.

Tạo cấu trúc thư mục rõ ràng.

Viết README cơ bản và quy tắc Git.

## PHASE 7 — Backend nền tảng

Thời lượng dự kiến: 5–7 ngày.

Xây Authentication: register/login/forgot password.

JWT và phân quyền.

Profile API.

CV CRUD API.

Skill CRUD/API.

Job CRUD/API.

Validation và xử lý lỗi.

Test API bằng Postman/Swagger.

## PHASE 8 — Frontend nền tảng

Thời lượng dự kiến: 5–7 ngày.

Xây Login/Register.

Quản lý trạng thái đăng nhập.

Dashboard khung.

Profile.

CV Management.

Job List và Job Detail.

Kết nối API thật.

Xử lý loading, error, empty state.

## PHASE 9 — Upload và đọc CV

Thời lượng dự kiến: 3–5 ngày.

Cho phép upload PDF/DOCX.

Giới hạn loại file và dung lượng.

Lưu file an toàn.

Trích xuất text từ PDF/DOCX.

Kiểm tra trường hợp CV rỗng, file lỗi hoặc không đọc được.

Hiển thị trạng thái: Uploaded → Processing → Analyzed/Failed.

## PHASE 10 — AI phân tích CV

Thời lượng dự kiến: 7–10 ngày.

Thiết kế prompt phân tích CV.

Yêu cầu AI trả về JSON có cấu trúc.

Trích xuất education, experience, projects, skills, certificates.

Validate JSON trước khi lưu.

Xử lý lỗi khi AI trả kết quả sai định dạng.

Lưu kết quả phân tích vào database.

Chuẩn bị 10–20 CV mẫu để kiểm thử.

## PHASE 11 — Chuẩn hóa Skill & Skill Profile

Thời lượng dự kiến: 3–5 ngày.

Xây danh mục Skill chuẩn.

Ánh xạ các cách viết tương đương về cùng một Skill.

Ví dụ RESTful API → REST API; ReactJS → React.

Tạo Skill Profile của người dùng.

Hiển thị kỹ năng theo nhóm và mức độ nếu có dữ liệu đủ tin cậy.

## PHASE 12 — Job Database

Thời lượng dự kiến: 3–4 ngày.

Tạo khoảng 20–30 vị trí công việc mẫu có chất lượng.

Nhóm theo Backend, Frontend, Fullstack, Data, QA, Mobile... tùy phạm vi.

Mỗi Job có Required Skills và Preferred Skills.

Xây giao diện tìm kiếm/xem chi tiết.

Admin có thể thêm/sửa/xóa Job.

## PHASE 13 — Match Score

Thời lượng dự kiến: 3–5 ngày.

So sánh CV Skills với Job Skills.

Xác định skill đã đáp ứng và chưa đáp ứng.

Công thức cơ bản: Match Score = số skill đáp ứng / tổng skill yêu cầu × 100.

Có thể nâng cấp trọng số Required/Preferred.

Hiển thị Score và giải thích các yếu tố tạo nên Score.

Kiểm thử bằng nhiều CV/Job khác nhau.

## PHASE 14 — Skill Gap Engine

Thời lượng dự kiến: 4–6 ngày.

Xác định 3 trạng thái: Đã đáp ứng, Cần cải thiện, Còn thiếu.

Phân biệt Required Skill và Preferred Skill.

Xếp mức độ ưu tiên: Cao, Trung bình, Thấp.

Hiển thị danh sách Skill Gap rõ ràng.

Lưu kết quả để người dùng xem lại.

Đây là phần trọng tâm của đề tài và cần được mô tả kỹ trong báo cáo.

## PHASE 15 — AI Recommendation

Thời lượng dự kiến: 3–5 ngày.

Gửi Skill Profile + Skill Gap + mục tiêu nghề nghiệp cho AI.

AI đề xuất kỹ năng cần học.

Đề xuất thứ tự ưu tiên.

Có thể thêm lý do nên học và kiến thức cần có trước.

Không để AI tự ý thay đổi dữ liệu gốc trong database.

## PHASE 16 — Dashboard & báo cáo cá nhân

Thời lượng dự kiến: 3–4 ngày.

CV đã phân tích.

Số lượng kỹ năng.

Match Score trung bình.

Top Job phù hợp.

Skill Gap.

Biểu đồ kỹ năng.

Tiến độ học tập nếu triển khai Learning Path.

## PHASE 17 — Admin

Thời lượng dự kiến: 4–5 ngày.

Quản lý User.

Quản lý Job.

Quản lý Skill.

Quản lý yêu cầu kỹ năng của Job.

Dashboard thống kê cơ bản.

Phân quyền và bảo vệ các API Admin.

## PHASE 18 — Chức năng mở rộng

Thời lượng dự kiến: 5–10 ngày tùy thời gian.

Ưu tiên 1: AI cải thiện CV.

Ưu tiên 2: So sánh một CV với nhiều Job.

Ưu tiên 3: Career Advisor.

Ưu tiên 4: Learning Path.

Không triển khai chức năng mở rộng nếu chức năng lõi còn lỗi.

## PHASE 19 — Kiểm thử

Thời lượng dự kiến: 5–7 ngày.

Functional Testing cho từng chức năng.

API Testing.

UI Testing.

Upload file Testing.

AI Output Testing.

Test các trường hợp lỗi.

Kiểm tra quyền User/Admin.

Đánh giá độ chính xác trích xuất kỹ năng trên bộ CV mẫu.

## PHASE 20 — Bảo mật và tối ưu

Thời lượng dự kiến: 2–3 ngày.

Hash password.

JWT và authorization.

Validate input.

Giới hạn upload.

Không lưu API key trong GitHub.

Thiết lập .env và .gitignore.

Kiểm tra các lỗi phổ biến: SQL injection, XSS, broken access control ở mức phù hợp đồ án.

Logging và xử lý lỗi.

## PHASE 21 — Deploy

Thời lượng dự kiến: 3–5 ngày.

Deploy Frontend.

Deploy Backend.

Deploy/đấu nối Database.

Cấu hình biến môi trường production.

Kiểm tra CORS.

Kiểm tra upload CV và AI API trên môi trường thật.

Chuẩn bị URL demo và tài khoản demo.

## PHASE 22 — Hoàn thiện báo cáo

Thời lượng dự kiến: Xuyên suốt; tập trung 1–2 tuần cuối.

Chương 1: Tổng quan đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết.

Chương 3: Phân tích và thiết kế.

Chương 4: Xây dựng hệ thống.

Chương 5: Kiểm thử và đánh giá.

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển.

Lưu ảnh Use Case, ERD, Architecture, UI, API, Database, Test Case và kết quả demo.

## PHASE 23 — Chuẩn bị bảo vệ

Thời lượng dự kiến: 5–7 ngày.

Chuẩn bị slide.

Chuẩn bị kịch bản demo 5–10 phút.

Chuẩn bị tài khoản demo và dữ liệu mẫu.

Chuẩn bị câu hỏi về AI, Match Score, Skill Gap, Database, Security và kiến trúc.

Tập demo trong trường hợp AI/API hoặc mạng gặp sự cố bằng dữ liệu mẫu/cached result nếu phù hợp.

# 6. Lịch thực hiện 16 tuần

| Tuần | Công việc |
| --- | --- |
| Tuần 1 | Chốt phạm vi, mục tiêu, yêu cầu nghiệp vụ |
| Tuần 2 | Use Case, Functional/Non-functional Requirements |
| Tuần 3 | Database, ERD, API draft |
| Tuần 4 | Architecture + Figma/UI/UX |
| Tuần 5 | Setup + Authentication Backend |
| Tuần 6 | Profile + CV + Skill API |
| Tuần 7 | Job API + hoàn thiện Backend |
| Tuần 8 | Frontend các màn hình chính |
| Tuần 9 | Upload CV + Text Extraction |
| Tuần 10 | AI phân tích CV |
| Tuần 11 | Skill Normalization + Skill Profile |
| Tuần 12 | Job Matching + Match Score |
| Tuần 13 | Skill Gap Engine |
| Tuần 14 | AI Recommendation + Dashboard |
| Tuần 15 | Admin + chức năng mở rộng ưu tiên |
| Tuần 16 | Testing + Security + sửa lỗi + đóng gói |

# 7. Kịch bản demo chính

Đăng nhập tài khoản User.

Upload CV PDF/DOCX.

Chờ hệ thống trích xuất và AI phân tích.

Hiển thị thông tin CV và danh sách kỹ năng.

Xem Skill Profile.

Chọn vị trí Backend Developer.

Thực hiện phân tích mức độ phù hợp.

Hiển thị Match Score, ví dụ 78%.

Hiển thị các skill đã đáp ứng, cần cải thiện và còn thiếu.

AI đề xuất Docker, Redis hoặc các kỹ năng phù hợp khác.

Xem lộ trình học tập nếu đã triển khai chức năng mở rộng.

Chuyển sang Admin để minh họa quản lý Job/Skill/User.

# 8. Nguyên tắc chống quá tải khi làm đồ án cá nhân

Không code toàn bộ giao diện trước khi phân tích nghiệp vụ.

Không bắt đầu bằng AI; hãy làm Authentication, Database và CRUD trước.

Không dùng microservices nếu không có lý do học thuật rõ ràng.

Không tự huấn luyện LLM từ đầu.

Không xây hệ thống tuyển dụng đầy đủ.

Không cần thu thập hàng triệu tin tuyển dụng; 20–30 Job chất lượng đủ cho demo.

Không giao toàn bộ Match Score cho AI; nên có thuật toán tính điểm do hệ thống kiểm soát.

AI phải trả dữ liệu có cấu trúc và backend phải validate.

Mỗi chức năng hoàn thành phải được test trước khi sang chức năng tiếp theo.

Commit Git thường xuyên theo từng chức năng.

Luôn có bản chạy ổn định trước khi làm chức năng mở rộng.

# 9. Tiêu chí hoàn thành đồ án

Hệ thống có thể đăng ký/đăng nhập và phân quyền User/Admin.

User có thể upload và quản lý CV.

CV được trích xuất nội dung và AI phân tích thành dữ liệu có cấu trúc.

Skill được chuẩn hóa và hiển thị thành Skill Profile.

Job có bộ Required/Preferred Skills.

Hệ thống tính được Match Score.

Hệ thống xác định được Skill Gap.

Hệ thống có đề xuất kỹ năng bổ sung.

Admin quản lý được User, Job và Skill.

Có kiểm thử và minh chứng kết quả.

Hệ thống có thể chạy ổn định ở môi trường demo.

Có báo cáo, slide và kịch bản bảo vệ.

# 10. Các mốc kiểm soát quan trọng

| Mốc | Thời điểm | Tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| Mốc 1 | Sau tuần 4 | Có đặc tả, Use Case, ERD, Architecture và UI/UX. |
| Mốc 2 | Sau tuần 8 | Frontend + Backend CRUD hoạt động, có đăng nhập. |
| Mốc 3 | Sau tuần 11 | Upload CV → AI → Skill Profile hoạt động. |
| Mốc 4 | Sau tuần 13 | Match Score + Skill Gap hoạt động. |
| Mốc 5 | Sau tuần 15 | Hệ thống gần hoàn chỉnh, Admin và chức năng mở rộng ưu tiên. |
| Mốc 6 | Sau tuần 16 | Testing, security, demo và đóng gói. |

# 11. Thứ tự triển khai tuyệt đối nên giữ

Requirements → Use Case → Database → Architecture → UI/UX → Backend cơ bản → Frontend cơ bản → Upload CV → Extract Text → AI Analysis → Skill Normalization → Skill Profile → Job Database → Match Score → Skill Gap → AI Recommendation → Dashboard → Admin → Testing → Security → Deploy → Report → Defense.

Ghi chú: Lộ trình được thiết kế cho một sinh viên thực hiện đồ án cá nhân ở mức độ trung bình. Thời lượng có thể điều chỉnh theo lịch của trường; ưu tiên hoàn thành chức năng lõi trước, sau đó mới mở rộng.